TEST PLAN

Website E-commerce (Manual Testing)

1. Introduction (Giới thiệu)

1.1 Mục tiêu kiểm thử

Tài liệu Test Plan này được xây dựng nhằm mô tả kế hoạch kiểm thử thủ công (Manual Testing) cho hệ thống Website bán hàng trực tuyến (E-commerce) giả lập. Mục tiêu chính của hoạt động kiểm thử là đảm bảo các chức năng cốt lõi của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đã đề ra, phát hiện sớm các lỗi tiềm ẩn, giảm thiểu rủi ro khi đưa hệ thống vào sử dụng, đồng thời nâng cao chất lượng tổng thể của sản phẩm phần mềm.

Hoạt động kiểm thử tập trung vào việc xác minh (verification) và xác nhận (validation) các chức năng chính như xác thực người dùng, quản lý sản phẩm – giỏ hàng và quy trình thanh toán. Kết quả kiểm thử sẽ được sử dụng làm cơ sở để đưa ra quyết định cho phép phát hành (Release) hay không phát hành (No-Release) hệ thống.

1.2 Đối tượng kiểm thử

Đối tượng của kế hoạch kiểm thử là Website E-commerce giả lập, được thiết kế với các chức năng cơ bản của một hệ thống bán hàng trực tuyến. Hệ thống phục vụ cho mục đích học tập, không xử lý dữ liệu thật và không tích hợp cổng thanh toán thực tế.

2. Scope (Phạm vi kiểm thử)

2.1 In-scope (Trong phạm vi kiểm thử)

Các chức năng nằm trong phạm vi kiểm thử bao gồm toàn bộ các chức năng nghiệp vụ chính của hệ thống, được chia thành 3 module:

Module 1 – Authentication

- Đăng ký tài khoản người dùng

- Đăng nhập hệ thống

- Quên mật khẩu và gửi email đặt lại mật khẩu

- Đăng xuất khỏi hệ thống

Module 2 – Product & Cart

- Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa

- Lọc sản phẩm theo giá và danh mục

- Xem chi tiết thông tin sản phẩm

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ

- Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Module 3 – Checkout

- Nhập địa chỉ giao hàng

- Chọn phương thức thanh toán (COD / Visa giả lập)

- Thực hiện đặt hàng

- Xem lịch sử đơn hàng đã đặt

2.2 Out-of-scope (Ngoài phạm vi kiểm thử)

Các loại kiểm thử sau không nằm trong phạm vi của kế hoạch này:

- Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing)

- Kiểm thử chịu tải (Load/Stress Testing)

- Kiểm thử bảo mật nâng cao (Security chuyên sâu)

- Kiểm thử tự động hóa (Automation Testing)

- Kiểm thử tương thích đa trình duyệt, đa thiết bị

3. Test Approach (Phương pháp kiểm thử)

Hoạt động kiểm thử trong dự án này được thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp kiểm thử thủ công (Manual Testing). Các phương pháp kiểm thử được áp dụng bao gồm:

3.1 Functional Testing

Kiểm tra tính đúng đắn của các chức năng theo yêu cầu đã định nghĩa. Đảm bảo hệ thống phản hồi đúng với các thao tác của người dùng trong cả trường hợp hợp lệ (Positive case) và không hợp lệ (Negative case).

3.2 UI Testing (Basic)

Kiểm tra giao diện người dùng ở mức cơ bản như:

- Hiển thị đúng thông tin

- Các nút, form nhập liệu hoạt động bình thường

- Thông báo lỗi hiển thị rõ ràng, dễ hiểu

3.3 Smoke Testing

Thực hiện kiểm tra nhanh các chức năng quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống đủ ổn định để tiếp tục các vòng kiểm thử chi tiết hơn.

3.4 Regression Testing (Giả lập)

Sau khi các lỗi được sửa (giả lập), thực hiện kiểm thử hồi quy để đảm bảo các chức năng liên quan không bị ảnh hưởng.

4. Test Environment (Môi trường kiểm thử)

Hoạt động kiểm thử được thực hiện trong môi trường giả lập với cấu hình như sau:

- Hệ điều hành: Windows 10 / Windows 11

- Trình duyệt: Google Chrome (phiên bản mới nhất)

- Thiết bị: Máy tính cá nhân

- Dữ liệu kiểm thử:

  - Tài khoản người dùng giả lập

  - Dữ liệu sản phẩm giả lập

  - Thông tin thanh toán giả lập

Môi trường kiểm thử được giữ ổn định trong suốt quá trình kiểm thử để đảm bảo tính nhất quán của kết quả.

5. Entry Criteria & Exit Criteria

5.1 Entry Criteria (Điều kiện bắt đầu kiểm thử)

Hoạt động kiểm thử chỉ được bắt đầu khi:

- Danh sách yêu cầu (Requirement) đã được xác định rõ ràng

- Test Plan và Test Case đã được chuẩn bị đầy đủ

- Môi trường kiểm thử sẵn sàng

- Dữ liệu kiểm thử đã được chuẩn bị

5.2 Exit Criteria (Điều kiện kết thúc kiểm thử)

Hoạt động kiểm thử được xem là hoàn thành khi:

- 100% test case đã được thực thi

- Tất cả bug Critical đã được xử lý hoặc ghi nhận rõ ràng

- Kết quả kiểm thử được tổng hợp trong Test Report

- Quyết định Release hoặc No-Release được đưa ra

6. Risks & Mitigation (Rủi ro và biện pháp giảm thiểu)

| Rủi ro | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- |
| Thiếu thời gian kiểm thử | Ưu tiên thực hiện test case có mức Priority cao |
| Dữ liệu kiểm thử không phù hợp | Chuẩn bị và kiểm tra test data trước khi test |
| Thiếu kinh nghiệm kiểm thử | Tham khảo tài liệu, checklist và hướng dẫn |
| Phạm vi kiểm thử bị thay đổi | Xác định rõ scope ngay từ đầu |

7. Roles & Responsibilities (Vai trò & trách nhiệm)

- QA (Tester)

  - Phân tích yêu cầu

  - Thiết kế và thực thi test case

  - Ghi nhận và báo cáo lỗi

  - Tổng hợp kết quả kiểm thử

- Developer (Giả lập)

  - Phân tích bug được báo cáo

  - Thực hiện sửa lỗi (giả lập)

  - Phản hồi trạng thái xử lý lỗi

8. Test Schedule (Lịch trình kiểm thử – Giả lập)

| Ngày | Công việc |
| --- | --- |
| Day 1 | Kiểm thử module Authentication |
| Day 2 | Kiểm thử module Product & Cart |
| Day 3 | Kiểm thử module Checkout và Regression |
| Day 4 | Tổng hợp Bug Report, Test Report và Metrics |

9. Approval (Phê duyệt)

Tài liệu Test Plan này được sử dụng làm cơ sở cho toàn bộ hoạt động kiểm thử thủ công của hệ thống Website E-commerce giả lập.